附件3

| 2023年度预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 办公场所维修维护费 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 029002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  | 贵港市国土资源执法监察支队 |  |  |  |  | 主管部门 |  | 贵港市自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金总额 （万元） |  | 资金来源 |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 |  |  |  | 实际支出数 |  | 预算执行率（%） |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 100% |
|  |  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 政府性基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 100% |
| 财政拨款预算调整率（%） |  |  |  | 100% |  |  | 调整原因说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  | 项目概况：支队办公楼是九十年代建设的旧办公楼，2016年进行简单翻新办公，很多设施需要维护整改，比如支队厕所化粪池和一楼排水排污沟需要定期清理，墙体、门、窗破损需要随时更换或修补，以及其他不可预见的办公场所维修维护支出。 立项的依据： 满足办公场所维修维护需求，保障干部职工生命安全。 可行性：定期清理化粪池和一楼排水排污沟，墙体、门、窗破损需要随时更换或修补。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 |  | 2023年1月1日 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  |  |  |  | 2023年12月31日 |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度安排 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 |  | 厕所能正常使用，一楼排水排污沟正常流通，墙体、门、窗、水管、电路等保持正常使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 预算执行（10分） |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 项目绩效目标衡量标指 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 |  |  | 得分 | 扣减分数 |  | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |  | 产出数量 |  |  | 线路维修维护次数 |  | ≥1次 | 5 | 已完成 |  |  | 5 |  |  | 线路维修维护次数已完成1次 | 本项目不存在绩效目标执行存在的偏差问题。 |
|  |  |  |  |  |  | 杂物间改造次数 |  | ≥1次 | 5 | 已完成 |  |  | 5 |  |  | 卫生间改造次数已完成1次 | 本项目不存在绩效目标执行存在的偏差问题。 |
|  |  |  |  |  |  | 化粪池、排水沟清理次数 |  | ≥1次 | 10 | 已完成 |  |  | 10 |  |  | 清查化粪池、排水沟次数1次 | 本项目不存在绩效目标执行存在的偏差问题。 |
|  |  |  | 产出质量 |  |  | 工程验收 |  | 合格 | 10 | 合格 |  |  | 10 |  |  | 工程验收质量达标 | 本项目不存在绩效目标执行存在的偏差问题。 |
|  |  |  | 产出时效 |  |  | 完成时间 |  | 年度内 | 10 | 已完成 |  |  | 10 |  |  | 在2023年度内按时完成 | 本项目不存在绩效目标执行存在的偏差问题。 |
|  |  |  | 产出成本 |  |  | 完成率 |  | 100% | 5 | 100% |  |  | 5 | 5 |  | 在预算支出范围内完成 | 本项目不存在绩效目标执行存在的偏差问题。 |
|  |  |  |  |  |  | 项目支出数 |  | 按子项目 |  | 0.75 |  |  |  |  |  | 在预算支出范围内完成 | 本项目不存在绩效目标执行存在的偏差问题。 |
|  | 效果指标（30分） |  | 社会效益 |  |  | 满足会议、就餐人数 |  | ≥67人 | 30 | 100% |  |  | 30 |  |  | 能够满足会议、就餐要求 | 本项目不存在绩效目标执行存在的偏差问题。 |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | —— |  |  | 干部职工满意度 |  | ≥90% | 9 | ≥90% |  |  | 9 | 1 |  | 干部职工满意度达到90% | 本项目不存在绩效目标执行存在的偏差问题。 |

备注：1.计分方法详见正文。2.“分值”列请按一二级指标权重对三级指标进行赋分。3.“完成情况简要描述”列请对该指标完成情况进行简要描述。4.未完成指标、超额完成指标、因其他原因调减得分等必须填写“偏差原因及改进措施”。5.通过一体化系统报送的项目，预算执行相关数据（其他资金除外）将自动取数并自动运算。6.财政拨款（含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款）预算调整率=年中调整数/年初预算数。